Согласовано:                                                                        Утверждаю:                         Главный инженер ООО УК «Атал» .                                              Директор  ООО УК «Атал»

______________Александров О.И. 		                        _________ Кутырев А.А.

График

Проведения  профремонта  жилых домов,

обслуживаемых ООО УК «Атал» на 2015 год.

| № п/п | Адрес |  | День проведения осмотра. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал 2014года |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 |  | ул. М.Павлова,52 (1 подъезд) ул. М.Павлова,54 (1 подъезд) ул. М.Павлова,56 (1 подъезд) ул. М.Павлова,58 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,62 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,68 (1-4 подъезд) | 26.02.2015 |
| 7 8 9 10 |  | ул. М.Павлова,31 (1 подъезд) ул. М.Павлова,35 (1-3 подъезд) ул. М.Павлова,37 (1 подъезд) ул. Университетская,31 (1-6подъезды) | 05.03.2015 |
| 11 12 13 14 15 |  | ул. Университетская,29 (1-8 подъезды) ул. Университетская,23 (1-6 подъезды) ул. Университетская,25 (1-6 подъезды) ул. Университетская,27 (1-8 подъезды) ул. Университетская,17 (1-2 подъезды) | 12.03.2015 |
| 16 17 18 19 |  | ул. Университетская,35 (1подъезд) ул. Университетская,13(1-2подъезды) ул. Университетская,11(1-4подъезды) ул. Университетская,9(1-4подъезды) | 19.03.2015 |
| 20 21 22 23 24 |  | ул. Университетская,20(1-2подъезды) ул. Университетская,20/1(1-6подъезды) ул. Университетская,22(1-9подъезды) ул. Университетская,14(1-4подъезды) ул. Университетская,18(1-3подъезды) | 26.03.2015 |
| 25 26 27 28 29 |  | ул. Лебедева,25 (1-9 подъезды). ул. Лебедева,19 (1-6 подъезды). ул. Лебедева,17 (1 подъезд). ул. Лебедева,15 (1 подъезд). ул. Лебедева,11 (1-3 подъезды). | 02.04.2015 |
| 30 31 32 33 |  | ул. Лебедева,1 (1-2 подъезды). ул. Лебедева,3 (1-8подъезды) ул.Университетская,2/1(1-8подъезды) ул.Университетская,8(1-4подъезды) | 09.04.2015 |
| 34 35 |  | ул. Лебедева,9 (1-10подъезды) ул. Лебедева,7 (1-6подъезды) | 16.04.2015 |
| 36 37 38 39 |  | ул. Талвира,4 (1-8 подъезды) ул. Талвира,6 (1-8 подъезды) ул. Талвира,8 (1-5 подъезды) ул. Талвира,10(1-5 подъезды) | 23.04.2015 |
| 40 41 |  | ул. Заовражная,47 ул. Заовражная,49 | 29.04.2015 |
| ВСЕГО по ООО УК «Атал»: 173 подъезда |  |  |  |
| 3 квартал 2015 года |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | ул. М.Павлова,52 (1 подъезд) ул. М.Павлова,54 (1 подъезд) ул. М.Павлова,56 (1 подъезд) ул. М.Павлова,58 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,62 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,68 (1-4 подъезд) |  | 30.07.2015 |
| 7 8 9 10 | ул. М.Павлова,31 (1 подъезд) ул. М.Павлова,35 (1-3 подъезд) ул. М.Павлова,37 (1 подъезд) ул. Университетская,31 (1-6подъезды) |  | 06.08.2015 |
| 11 12 13 14 15 | ул. Университетская,29 (1-8 подъезды) ул. Университетская,23 (1-6 подъезды) ул. Университетская,25 (1-6 подъезды) ул. Университетская,27 (1-8 подъезды) ул. Университетская,17 (1-2 подъезды) |  | 13.08.2015 |
| 16 17 18 19 | ул. Университетская,35 (1подъезд) ул. Университетская,13(1-2подъезды) ул. Университетская,11(1-4подъезды) ул. Университетская,9(1-4подъезды) |  | 20.08.2015 |
| 20 21 22 23 24 | ул. Университетская,20(1-2подъезды) ул. Университетская,20/1(1-6подъезды) ул. Университетская,22(1-9подъезды) ул. Университетская,14(1-4подъезды) ул. Университетская,18(1-3подъезды) |  | 27.08.2015 |
| 25 26 27 28 29 | ул. Лебедева,25 (1-9 подъезды). ул. Лебедева,19 (1-6 подъезды). ул. Лебедева,17 (1 подъезд). ул. Лебедева,15 (1 подъезд). ул. Лебедева,11 (1-3 подъезды). |  | 03.10.2015 |
| 30 31 32 33 | ул. Лебедева,1 (1-2 подъезды). ул. Лебедева,3 (1-8подъезды) ул.Университетская,2/1(1-8подъезды) ул.Университетская,8(1-4подъезды) |  | 17.09.2015 |
| 34 35 | ул. Лебедева,9 (1-10подъезды) ул. Лебедева,7 (1-6подъезды) |  | 10.09.2015 |
| 36 37 38 39 | ул. Талвира,4 (1-8 подъезды) ул. Талвира,6 (1-8 подъезды) ул. Талвира,8(1-5 подъезды) ул. Талвира,10 (1-4 подъезды) |  | 17.09.2015 |
| 40 41 | ул. Заовражная,47 ул. Заовражная,47 |  | 24.09.2015 |
| ВСЕГО по ООО УК «Атал»: 173 подъезда |  |  |  |

Примечание:

При приемке профремонта  в обязательном  порядке привлекать  жителей дома, старших по домам, подъезду,(с подписью в акте приемки дома).

Итоги профосмотра  учитывать при составлении актов весеннего и осеннего осмотров, а также при составлении проекта плана текущего ремонта. Особое внимание уделить техническому  состоянию инженерных коммуникаций  и санитарному состоянию подвалов, подъездов и прилегающей территории МКД.

Начальник ПТО                                  			Скворцова Н.Н.

Ознакомлены :

Павлов А.Л. _____________

Заикина Н.В. ____________

Теплова Л.Г. ____________

Сазонов В.С. ____________

Васильев В.П.  ___________

Кошельков А.Г. __________