Согласовано:                                                                        Утверждаю:                         и.о.главного инженера ООО УК «Атал» .                                        Директор  ООО УК «Атал»

_____________  Павлов А.Л. 		                                    _________ Александров О.И.

График

Проведения  профремонта  жилых домов,

обслуживаемых ООО УК «Атал» на 2016 года.

| № п/п | Адрес | День проведения осмотра. |
| --- | --- | --- |
| 1-ое полугодие 2016 года |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | ул. М.Павлова,52 (1 подъезд) ул. М.Павлова,54 (1 подъезд) ул. М.Павлова,56 (1 подъезд) ул. М.Павлова,58 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,62 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,68 (1-2 подъезд) | 25.02.2016 |
| 7 8 9 10 11 | ул. Университетская,20(1-2подъезды) ул. Университетская,20/1(1-6подъезды) ул. Университетская,22(1-9подъезды) ул. Университетская,14(1-4подъезды) ул. Университетская,18(1-3подъезды) | 03.03.2016 |
| 12 13 14 15 | ул. М.Павлова,31 (1 подъезд) ул. М.Павлова,35 (1-3 подъезд) ул. М.Павлова,37 (1 подъезд) ул. Университетская,31 (1-6подъезды) | 10.03.2016 |
| 16 17 18 19 20 | ул. Лебедева,25 (1-9 подъезды). ул. Лебедева,19 (1-6 подъезды). ул. Лебедева,17 (1 подъезд). ул. Лебедева,15 (1 подъезд). ул. Лебедева,11 (1-3 подъезды). | 17.03.2016 |
| 21 22 23 24 25 | ул. Университетская,29 (1-8 подъезды) ул. Университетская,23 (1-5 подъезды) ул. Университетская,25 (1-6 подъезды) ул. Университетская,27 (1-8 подъезды) ул. Университетская,17 (1-2 подъезды) | 24.03.2016 |
| 26 27 28 29 | ул. Лебедева,1 (1-2 подъезды). ул. Лебедева,3 (1-8подъезды) ул.Университетская,2/1 (1-8подъезды) ул.Университетская,8 (1-4подъезды) | 31.03.2016 |
| 30 31 32 33 | ул. Университетская,35 (1подъезд) ул. Университетская,13 (1-2подъезды) ул. Университетская,11 (1-4подъезды) ул. Университетская,9 (1-4подъезды) | 07.04.2016 |
| 34 35 | ул. Лебедева,9 (1-10подъезды) ул. Лебедева,7 (1-6подъезды) | 14.04.2016 |
| 36 37 38 39 | ул. Талвира,4 (1-8 подъезды) ул. Талвира,6 (1-4 подъезды) ул. Талвира,8 (1-5 подъезды) ул. Талвира,10 (1-4 подъезды) | 21.04.2016 |
| 40 41 | ул. Заовражная,47 ул. Заовражная,49 | 28.04.2016 |
| П-ое полугодие 2016 года |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | ул. М.Павлова,52 (1 подъезд) ул. М.Павлова,54 (1 подъезд) ул. М.Павлова,56 (1 подъезд) ул. М.Павлова,58 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,62 (1-4 подъезд) ул. М.Павлова,68 (1-4 подъезд) | 28.07.2016 |
| 7 8 9 10 11 | ул. Университетская,20 (1-2подъезды) ул. Университетская,20/1 (1-6подъезды) ул. Университетская,22 (1-9подъезды) ул. Университетская,14 (1-4подъезды) ул. Университетская,18 (1-3подъезды) | 04.08.2016 |
| 12 13 14 15 | ул. М.Павлова,31 (1 подъезд) ул. М.Павлова,35 (1-3 подъезд) ул. М.Павлова,37 (1 подъезд) ул. Университетская,31 (1-6подъезды) | 11.08.2016 |
| 16 17 18 19 20 | ул. Лебедева,25 (1-9 подъезды). ул. Лебедева,19 (1-6 подъезды). ул. Лебедева,17 (1 подъезд). ул. Лебедева,15 (1 подъезд). ул. Лебедева,11 (1-3 подъезды). | 18.08.2016 |
| 21 22 23 24 25 | ул. Университетская,29 (1-8 подъезды) ул. Университетская,23 (1-6 подъезды) ул. Университетская,25 (1-6 подъезды) ул. Университетская,27 (1-8 подъезды) ул. Университетская,17 (1-2 подъезды) | 25.08.2016 |
| 26 27 28 29 | ул. Лебедева,1 (1-2 подъезды). ул. Лебедева,3 (1-8подъезды) ул.Университетская,2/1(1-8подъезды) ул.Университетская,8(1-4подъезды) | 01.09.2016 |
| 30 31 32 33 | ул. Университетская,35 (1подъезд) ул. Университетская,13 (1-2подъезды) ул. Университетская,11 (1-4подъезды) ул. Университетская,9 (1-4подъезды) | 08.09.2016 |
| 34 35 | ул. Лебедева,9 (1-10подъезды) ул. Лебедева,7 (1-6подъезды) | 15.09.2016 |
| 36 37 38 39 | ул. Талвира,4 (1-8 подъезды) ул. Талвира,6 (1-8 подъезды) ул. Талвира,8(1-5 подъезды) ул. Талвира,10 (1-4 подъезды) | 22.09.2016 |
| 40 41 | ул. Заовражная,47 ул. Заовражная,49 | 29.09.2016 |
| ВСЕГО по ООО УК «Атал»: 173 подъезда |  |  |

Примечание:

При приемке профремонта  в обязательном  порядке привлекать  жителей дома, старших по домам, подъезду,(с подписью в акте приемки дома).

Итоги профосмотра  учитывать при составлении актов осеннего осмотра, а также при составлении проекта плана текущего ремонта на 2016 год. Особое внимание уделить техническому  состоянию инженерных коммуникаций  и санитарному состоянию подвалов, подъездов и прилегающей территории МКД.

Начальник ПТО                                  			Скворцова Н.Н.

Ознакомлены :

Заикина Н.В. _____________

Васильева И.В.____________

Сазонов В.С. ______________

Николаев В.В.  ____________

Осипов А.А.  ______________