# Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 29 ноября 2007 г. N 822 
"О муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Чебоксары" на 2008-2011 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях сохранности и увеличения сроков эксплуатации жилищного фонда города Чебоксары, обеспечения условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также улучшения жилищных условий населения города Чебоксары Чебоксарское городское Собрание депутатов решило:

Утвердить прилагаемую  муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт жилищного фонда г.Чебоксары" на 2008-2011 годы (далее - Программа).

Финансирование расходов по реализации  Программы производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство".

Опубликовать настоящее решение в газете "Чебоксарские новости".

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.Г.Тимофеев).

| Глава города Чебоксары | Н.Емельянов |
| --- | --- |

Утверждена

решением Чебоксарского городского

Собрания депутатов

от 29 ноября 2007 г. N 822

# Муниципальная адресная программа  "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Чебоксары" на 2008-2011 годы

Паспорт муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Чебоксары" на 2008-2011 годы

Наименование Программы  - муниципальная адресная программа  "Капитальный

ремонт   жилищного   фонда     г.Чебоксары" на

2008-2011 годы (далее - Программа)

Основание           для - Жилищный кодекс Российской Федерации;

разработки Программы      Федеральный закон  от  21  июля  2007   года N

185-ФЗ  "О  фонде  содействия   реформированию

жилищно-коммунального хозяйства"

Заказчик Программы      - администрация города Чебоксары

Разработчик Программы   - управление  ЖКХ  и  энергетики   администрации

города Чебоксары

Цели и задачи Программы - устранение  физического  и  морального  износа

элементов  зданий  с  частичной   заменой, при

необходимости,  конструктивных     элементов и

систем инженерного оборудования,  направленных

на  улучшение   эксплуатационных   показателей

существующего    жилищного    фонда     города

Чебоксары;

обеспечение физической сохранности и повышение

потребительских качеств жилищного фонда города

Чебоксары;

улучшение жилищных  условий  населения  города

Чебоксары   и   обеспечение   ему   социальных

гарантий   в   части       нормативного уровня

благоустройства,      санитарно-гигиенического

состояния;

повышение эффективности эксплуатации жилищного

фонда города Чебоксары, содержания  придомовых

территорий  и  территорий  общего  пользования

жилых образований, эффективности использования

жилых территорий города Чебоксары

Исполнители Программы   - администрация города Чебоксары;

управляющие     организации,      товарищества

собственников   жилья,    жилищно-строительные

кооперативы (далее - жилищные организации)

Сроки        реализации - 2008-2011 годы

Программы

Объемы   и    источники - ориентировочный объем финансирования Программы

финансирования            - 1372496,10 тыс. рублей, в том числе:

Программы                 в 2008 году - 345293,10 тыс. рублей;

в 2009 году - 342924,90 тыс. рублей;

в 2010 году - 338525,90 тыс. рублей;

в 2011 году - 345752,20 тыс. рублей;

из них:

за    счет    средств     Фонда     содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- 686248,05 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 172646,55 тыс. рублей;

в 2009 году - 171462,45 тыс. рублей;

в 2010 году - 169262,95 тыс. рублей;

в 2011 году - 172876,10 тыс. рублей;

средства  республиканского  бюджета  Чувашской

Республики -  308811,62  тыс.  рублей,   в том

числе:

в 2008 году - 77690,95 тыс. рублей;

в 2009 году - 77158,10 тыс. рублей;

в 2010 году - 76168,33 тыс. рублей;

в 2011 году - 77794,25 тыс. рублей;

средства бюджета города Чебоксары -  308811,62

тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году - 77690,95 тыс. рублей;

в 2009 году - 77158,10 тыс. рублей;

в 2010 году - 76168,33 тыс. рублей;

в 2011 году - 77794,25 тыс. рублей;

средства     собственников         помещений в

многоквартирных домах - 68624,81 тыс.  рублей,

в том числе:

в 2008 году - 17264,66 тыс. рублей;

в 2009 году - 17146,25 тыс. рублей;

в 2010 году - 16926,30 тыс. рублей;

в 2011 году - 17287,61 тыс. рублей.

Ожидаемые      конечные - реализация Программы обеспечит:

результаты   реализации   проведение капитального ремонта 2,220 млн.кв.м

Программы                 жилья;

уменьшение  доли   физически     изношенного и

морально    устаревшего        жилищного фонда

г.Чебоксары    и    увеличение       сроков их

эксплуатации;

повышение    комфортности    и    безопасности

проживания граждан в многоквартирных  домах  и

создания#  условий  для  снижения   издержек и

повышения       качества        предоставления

жилищно-коммунальных услуг;

приведение в соответствие к нормативам  сроков

проведения капитального ремонта

Система     организации - контроль за реализацией Программы осуществляет

контроля за исполнением   постоянная комиссия  Чебоксарского  городского

Программы                 Собрания депутатов по городскому хозяйству.

Жилищные организации, участвующие в реализации

Программы,  не  позднее   30   числа   месяца,

следующего    за    отчетным,     представляют

информацию  в  управление  ЖКХ  и   энергетики

администрации города Чебоксары.

Управление  ЖКХ  и  энергетики   администрации

города  Чебоксары  представляет   информацию о

ходе  реализации  Программы   в   Чебоксарское

городское Собрание  депутатов  ежегодно   к 20

февраля   до   2012   года,   в   Министерство

градостроительства  и  развития   общественной

инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к

1 марта до 2012 года

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда г.Чебоксары" на 2008-2011 годы (далее - Программа) разработана в соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

По состоянию на 1 июля 2007 года жилищный фонд города Чебоксары составляет 8660 тыс.кв.м. В муниципальной собственности находится 2486 тыс.кв.м. жилья (28,6% от общей площади), в частной собственности - 6006,2 тыс.кв.м (69,6%), в государственной собственности - 152,4 тыс.кв.м (1,8%).

Техническое состояние жилищного фонда города Чебоксары характеризуется высоким уровнем износа отдельных конструктивных элементов зданий. Это, в первую очередь, внутридомовые системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, электроснабжения, кровля, фасады и лифты. Основные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов приведены в таблице 1.

Таблица 1

# Основные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

┌─────┬────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│N п/п│       Наименование работ       │ Количество  │  в % от общего   │

│     │                                │    домов    │количества домов, │

│     │                                │             │   включенных в   │

│     │                                │             │    настоящую     │

│     │                                │             │    Программу     │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 1.  │Замена    системы     отопления,│          453│              87,0│

│     │холодного,              горячего│             │                  │

│     │водоснабжения и канализация     │             │                  │

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 2.  │Ремонт кровли                   │          153│              29,5│

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 3.  │Замена электропроводки          │           56│              11,8│

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 4.  │Замена лифтов                   │           21│               4,1│

├─────┼────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 5.  │Ремонт фасада                   │           18│               3,5│

└─────┴────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘

В соответствии с нормативами ежегодно должно ремонтироваться 4-5% жилищного фонда города Чебоксары. В настоящее время ремонтируется только 0,74% от общей площади всего жилищного фонда города Чебоксары, т.е. интенсивно возрастает физический износ жилищного фонда.

Недофинансирование по капитальному ремонту многоквартирных домов не позволяло жилищным организациям производить капитальный ремонт в полном объеме в установленные нормативами сроки. Также высокий уровень износа внутридомовых инженерных коммуникаций приводит к высокой аварийности, уменьшению коэффициента полезного действия мощностей и большой потери энергоносителей. В настоящее время планово-предупредительный ремонт сетей и конструктивных элементов многоквартирных домов полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых 2,5-3 раза выше, чем затраты на проведение планового ремонта.

В связи с увеличением обращений в органы местного самоуправления города Чебоксары по вопросу передачи на безвозмездной основе имущества из федеральной собственности и собственности Чувашской Республики у органов местного самоуправления города Чебоксары возникли проблемы по реализации своих полномочий как собственника в части их содержания и капитального ремонта.

Процент износа жилищного фонда города Чебоксары на момент принятия Программы: от 0 до 30% - 1528 домов; от 31% до 65% - 584 домов; от 66% до 70% - 166 домов. Дома с износом свыше 70% отсутствуют.

В целях предотвращения дальнейшего износа назрела необходимость перехода к масштабному осуществлению капитального ремонта жилищного фонда города Чебоксары.

Для решения существующих проблем разработана настоящая Программа, где предусматривается выполнение целого комплекса строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов зданий с частичной заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

# II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является устранение физического и морального износа элементов зданий с частичной заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей существующего жилищного фонда города Чебоксары.

Для достижения поставленной цели предполагаются следующие задачи:

обеспечение физической сохранности и повышение потребительских качеств жилищного фонда города Чебоксары;

улучшение жилищных условий населения города Чебоксары и обеспечение ему социальных гарантий в части нормативного уровня благоустройства, санитарно-гигиенического состояния;

повышение эффективности эксплуатации жилищного фонда города Чебоксары, содержания придомовых территорий и территорий общего пользования жилых образований, эффективности использования жилых территорий города Чебоксары.

Основные направления сохранения существующего жилищного фонда города Чебоксары включают:

капитальный ремонт и модернизацию инженерно-технического оборудования и ограждающих конструкций сохраняемого жилищного фонда города Чебоксары, не подлежащего перепланировке и (или) изменению объемно-пространственного решения;

уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего жилищного фонда города Чебоксары;

обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки реализации Программы - 2008-2011 годы.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, в том числе:

правовое и методологическое обеспечение Программы;

финансовое обеспечение Программы;

реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Основным правовым и методологическим документом по обеспечению настоящей Программы является Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2011 годах, сформирован в зависимости от объемов финансирования, предусмотренных всеми источниками финансирования, продолжительности эксплуатации домов, а также в зависимости от их технического состояния ( приложение к Программе). Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и собственниками помещений, ремонтируемых многоквартирных домов.

Основным условием получения средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов является ускорение реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

увеличение доли частных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства до 80%;

увеличение доли товариществ собственников жилья в управлении жилищным фондом;

прекращение перекрестного субсидирования;

другие мероприятия.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства на реализацию настоящей Программы формируются за счет средств:

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 50%;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 22,5%;

бюджета города Чебоксары - 22,5%;

собственников помещений в многоквартирных домах - 5%.

В соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства на капитальный ремонт жилищного фонда выделяются жилищным организациям из бюджета города Чебоксары в порядке субсидий физическим и юридическим лицам.

Средства бюджета города Чебоксары, направляемые на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов города Чебоксары, подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год.

Ориентировочный объем финансирования Программы за весь период реализации Программы составляет 1372496,1 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования приведен в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.руб.)

┌──────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│ Годы │ Потребность  │    В том числе по источникам финансирования     │

│      │              ├─────────────┬───────────┬────────────┬──────────┤

│      │              │    Фонд     │ Республи- │   Бюджет   │ Средства │

│      │              │ содействия  │  канский  │г.Чебоксары │собствен- │

│      │              │реформирова- │  бюджет   │            │  ников   │

│      │              │нию жилищно- │ Чувашской │            │помещений │

│      │              │коммунального│Республики │            │    в     │

│      │              │  хозяйства  │           │            │многоквар-│

│      │              │             │           │            │  тирных  │

│      │              │             │           │            │  домах   │

├──────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│2008  │   345293,10  │  172646,55  │  77690,95 │  77690,95  │ 17264,66 │

├──────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│2009  │   342924,90  │  171462,45  │  77158,10 │  77158,10  │ 17146,25 │

├──────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│2010  │   338525,90  │  169262,95  │  76168,33 │  76168,33  │ 16926,30 │

├──────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│2011  │   345752,20  │  172876,10  │  77794,25 │  77794,25  │ 17287,61 │

├──────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤

│Итого │  1372496,10  │  686248,05  │ 308811,62 │ 308811,62  │ 68624,81 │

└──────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

Примечание. Сумма затрат определена из расчета предельной стоимости проведения капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений многоквартирных домов - 0,620 тыс. рублей в 2007 году и корректируется ежегодно с учетом инфляции.

# V. Механизм реализации Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации города Чебоксары готовит заявку на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и долевого финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары. При этом жилищные организации предоставляют в администрацию города Чебоксары:

проектно-сметную документацию;

решения собственников помещений в многоквартирном доме, принятые на общем собрании о выборе способа управления многоквартирным домом и документы, подтверждающие его реализацию;

решения собственников помещений в многоквартирном доме, принятые на общем собрании о проведении капитального ремонта дома и об установлении доли участия (софинансирования) собственников помещений в общих расходах по капитальному ремонту, которая должна составлять не менее 5% в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

решения собственников помещений в многоквартирном доме, принятые на общем собрании о размере платы за капитальный ремонт, способе накопления собственных средств на капитальный ремонт или решения о привлечении заемных средств, об установлении размера платы за содержание жилых и нежилых помещений после проведения капитального ремонта дома;

информацию об уровне физического износа многоквартирного дома, который должен быть не более 70%.

В случае несвоевременного предоставления вышеуказанных документов (уточненные заявки) жилищными организациями, объект, включенный в настоящую Программу, не может быть учтенным в заявке на получение финансовой поддержки за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, долевого финансирования республиканским бюджетом Чувашской Республики и бюджетом города Чебоксары.

При проведении капитального ремонта многоквартирных домов необходимо использовать современные строительные технологии, высококачественные, долговечные и энергоэффективные строительные материалы, конструкции и элементы инженерных систем (долговечные кровельные материалы, пластиковые трубы, фасадные отделочные материалы и др.), что позволит в дальнейшем значительно снизить затраты при эксплуатации зданий.

Жилищные организации самостоятельно привлекают подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и заключают договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в котором предусматривает осуществление органом местного самоуправления города Чебоксары технического надзора за выполнением указанных работ. Работы по капитальному ремонту жилищного фонда могут выполняться собственными силами жилищной организации.

# VI. Эффективность реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений качества санитарно-технического состояния жилья за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач. Система индикаторов оценки эффективности реализации Программы приведены в таблице 3.

Таблица 3

# Система индикаторов оценки эффективности реализации Программы

┌─────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┐

│     Индикаторы      │              Годы              │     Задача     │

│                     ├──────┬────────┬───────┬────────┤                │

│                     │ 2008 │  2009  │ 2010  │  2011  │                │

├─────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┤

│Площадь        охвата│680,75│  519,45│ 486,94│  532,59│Снижение        │

│капитальным  ремонтом│      │        │       │        │расходов граждан│

│многоквартирных      │      │        │       │        │по   оплате   за│

│домов,               │      │        │       │        │жилье          и│

│тыс.кв.м             │      │        │       │        │коммунальные    │

├─────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┤услуги          │

│Доля  многоквартирных│ 10,3 │   16,2 │  21,5 │   26,5 │                │

│домов,   в    которых│      │        │       │        │                │

│выполнен  капитальный│      │        │       │        │                │

│ремонт, %            │      │        │       │        │                │

├─────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┤

│Количество  обращений│600   │  500   │ 400   │  300   │Увеличение  доли│

│по  вопросу   ремонта│      │        │       │        │жилья,          │

│внутридомовых        │      │        │       │        │отвечающего     │

│трубопроводов        │      │        │       │        │современным     │

│водоснабжения,       │      │        │       │        │стандартам      │

│отопления,    кровли,│      │        │       │        │качества        │

│электропроводки, шт. │      │        │       │        │                │

├─────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┤

│Доля          частных│ 85   │   90   │  93   │   96   │Создание        │

│предприятий          │      │        │       │        │конкурентоспо-  │

│предоставляющих      │      │        │       │        │собного рынка  в│

│услуги в сфере ЖКХ, %│      │        │       │        │сфере ЖКХ       │

├─────────────────────┼──────┼────────┼───────┼────────┼────────────────┤

│Доля  многоквартирных│ 15   │   18   │  21   │   25   │Создание условий│

│домов,    управляемых│      │        │       │        │для  осознанного│

│товариществами       │      │        │       │        │выбора   способа│

│собственников  жилья,│      │        │       │        │управления      │

│жилищными#,          │      │        │       │        │многоквартирными│

│жилищно-строительного│      │        │       │        │домами          │

│кооператива, %       │      │        │       │        │собственниками  │

│                     │      │        │       │        │жилья           │

└─────────────────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴────────────────┘

Социальная эффективность Программы достигается за счет снижения физического износа жилищного фонда города Чебоксары, повышения эксплуатационной надежности зданий, увеличения энергоресурсосбережения, а также сохранение и восстановление жилых домов. При этом, в первую очередь, обеспечивается безопасность и комфортность проживания граждан.

Реализация Программы позволит также увеличить долю многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, и будет способствовать осознанному выбору способа управления многоквартирными домами собственниками жилья.

# VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству.

Жилищные организации представляют ежемесячно в срок до 30 числа в администрацию города Чебоксары акты о приемке выполненных работ и затрат формы N КС-2, N КС-3, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", подписанные представителем Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.

Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары ежемесячно обобщает полученные от жилищных организаций,# данные, формирует сводный отчет и до 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет отчет о целевом использовании финансовых средств в финансовое управление администрации города Чебоксары.

Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары представляет информацию о ходе реализации Программы в Чебоксарское городское Собрание депутатов ежегодно к 20 февраля до 2012 года, в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2012 года.

Приложение

к  муниципальной адресной программе

"Капитальный ремонт жилищного фонда

г. Чебоксары" на 2008-2011 годы

# Реестр многоквартирных жилых домов, подлежащих к капитальному ремонту в 2008-2011-х годах

┌────┬───────────────┬─────┬──────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┐

│ N  │ Адрес объекта │  N  │ Год  │Материал│      Виды работ       │  Сметная  │  Общая   │ Форма  │

│п/п │   (улицы и    │дома │ воз- │  стен  │                       │ стоимость │ площадь, │управле-│

│    │  проспекты)   │     │ вед. │        │                       │ тыс.руб.  │  кв.м.   │  ния   │

├────┴───────────────┴─────┴──────┴────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┤

│                                             2008 год                                             │

├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                             МУП "Московское районное управление ЖКХ"                             │

├────┬───────────────┬─────┬──────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┤

│  82│Эльменя        │   17│ 1986 │кирпич- │Замена         разводки│    1260,00│   6090,50│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,    холодного│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  83│Анисимова      │    8│ 1968 │кирпич- │Замена          система│    2204,00│   1536,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,    холодного│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  84│Урукова        │   11│ 1966 │кирпич- │Система отопления      │    2472,00│   3082,20│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │                       │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  85│Гузовского     │12/15│ 1968 │панель- │Замена          системы│    2340,00│   3508,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │мягкой кровли          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  86│Урукова        │  3/1│ 1965 │панель- │Замена          система│    3268,00│   4159,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │мягкой кровли          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  87│Эльменя        │    6│ 1967 │кирпич- │Замена          система│    2606,00│   2521,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │шиферной кровли        │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  88│Эльменя        │   18│ 1983 │кирпич- │Замена          системы│    1700,00│   8138,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного  и   горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  89│Яноушека       │    5│ 1968 │кирпич- │Замена нижней  разводки│    1600,00│   2554,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления, холодного  и│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │ремонт мягкой кровля   │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  90│М.Горького     │   39│ 1979 │панель- │Замена          системы│    8030,00│  13562,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  91│Гузовского     │16/18│ 1974 │кирпич- │Замена          системы│    3400,00│   5627,90│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  92│Пирогова       │   22│ 1970 │кирпич- │Замена          системы│    2470,00│   3990,60│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  93│Гузовского     │   34│ 1973 │панель- │Замена          системы│    2340,00│   3758,50│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного  и   горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,   нижней│           │          │        │

│    │               │     │      │        │разводки канализации   │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  94│Т.Кирова       │    1│ 1940 │кирпич- │Замена верхней разводки│    2264,00│    570,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │фасада, замена  системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │электроснабжения       │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  95│Т.Кирова       │    2│ 1940 │кирпич- │Замена верхней разводки│    2264,00│    580,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │фасада, ремонт  системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │электроснабжения       │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  96│Т.Кирова       │    3│ 1940 │кирпич- │Замена верхней разводки│    2264,00│    586,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │фасада, ремонт  системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │электроснабжения.      │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  97│Площадь Победы │   5а│ 1977 │панель- │Замена          системы│    1350,00│   3834,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  98│Гражданская.   │ 60/1│ 1965 │кирпич- │Замена          системы│     730,00│   3142,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│  99│Максимова      │    7│ 1966 │кирпич- │Замена          системы│    1250,00│   1568,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │канализации, холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 100│Урукова        │  1/1│ 1965 │кирпич- │Ремонт шиферной кровли,│    3010,00│   4274,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │замена          системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 101│Эльменя        │   12│ 1971 │кирпич- │Ремонт  мягкой  кровли,│    1977,00│   4477,60│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │замена          системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 102│Афанасьева     │    1│ 1969 │кирпич- │замена          системы│    1277,00│   3769,50│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного              │           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения, и нижней│           │          │        │

│    │               │     │      │        │разводки отопления     │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 103│Университетская│   31│ 1985 │панель- │Замена нижней  разводки│    3039,00│  11672,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 104│139-й          │    8│ 1980 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    3842,00│  21199,00│   УК   │

│    │стрелковой     │     │      │ный     │замена нижней  разводки│           │          │        │

│    │дивизии        │     │      │        │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 105│Пирогова       │   12│ 1966 │панель- │Ремонт шиферной кровли,│    3884,00│   6212,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │замена          система│           │          │        │

│    │               │     │      │        │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 106│Афанасьева     │  6/1│ 1973 │кирпич- │Замена          системы│    1700,00│   3673,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 107│Северная       │    3│ 1952 │кирпич- │Замена          системы│    1050,00│    621,20│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 108│Университетская│   25│ 1984 │кирпич- │Замена нижней  разводки│    2165,00│   4374,20│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,      системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 109│Гузовского     │    4│ 1968 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    1978,00│   3544,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │замена          системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 110│Пирогова       │  8/1│ 1967 │панель- │Замена          системы│    1750,00│   5163,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 111│139-й          │    4│ 1980 │панель- │Замена          системы│    1648,00│   3893,50│   УК   │

│    │стрелковой     │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │дивизии        │     │      │        │водоснабжения,   нижней│           │          │        │

│    │               │     │      │        │разводки отопления     │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 112│Энтузиастов    │    3│ 1972 │кирпич- │Замена          системы│    2163,00│   6897,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 113│Красина        │   16│ 1982 │кирпич- │Замена          системы│    1750,00│   6352,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 114│М.Павлова      │   24│ 1978 │панель- │Замена          системы│    2750,00│  13637,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,   нижней│           │          │        │

│    │               │     │      │        │разводки отопления     │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 115│Грасиса        │  6/1│ 1971 │панель- │Замена          системы│    3605,00│   5529,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 116│Эльгера        │   16│ 1983 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    3830,00│  11743,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │замена          системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 117│О.Кошевого     │    1│ 1967 │кирпич- │Замена          системы│    1650,00│   1984,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 118│Яноушека       │    3│ 1965 │кирпич- │Замена нижней  разводки│    1600,00│   1624,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │ремонт мягкой кровли   │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 119│М.Павлова      │    8│ 1972 │кирпич- │Замена          системы│    1070,00│   1488,00│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│    │               │     │      │        │Итого                  │   89550,00│ 190942,30│        │

├────┴───────────────┴─────┴──────┴────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┼────────┤

│                                             2009 год                                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                             МУП "Московское районное управление ЖКХ"                             │

├────┬───────────────┬─────┬──────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┤

│ 216│Т.Кирова       │    4│ 1940 │кирпич- │Замена верхней разводки│    2065,00│    596,60│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │фасада,                │           │          │        │

│    │               │     │      │        │электротехнические     │           │          │        │

│    │               │     │      │        │работы                 │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 217│Т.Кирова       │    5│ 1940 │кирпич- │Замена верхней разводки│    2065,00│    591,90│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │фасада,                │           │          │        │

│    │               │     │      │        │электротехнические     │           │          │        │

│    │               │     │      │        │работы                 │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 218│Университетская│   29│ 1984 │панель- │Замена нижней  разводки│    3910,00│  16112,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,      системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 219│Урукова        │    1│ 1966 │кирпич- │Замена          системы│    3915,00│   3067,80│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 220│Урукова        │  7/1│ 1976 │кирпич- │Замена          системы│    3915,00│   3422,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 221│Урукова        │ 15/1│ 1966 │панель- │Замена          системы│    2936,00│   3432,20│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 222│Т.Кривова      │   20│ 1974 │кирпич- │Замена          системы│    2060,00│   3524,80│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 223│Грасиса        │    8│ 1971 │кирпич- │Замена          системы│    2500,00│   4090,80│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 224│139-й          │    6│ 1980 │панель- │Замена          системы│    6340,00│   3903,60│   УК   │

│    │стрелковой     │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │дивизии        │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 225│Ахазова        │    1│ 1980 │панель- │Замена нижней  разводки│    1805,00│  20852,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 226│Ахазова        │    2│ 1977 │панель- │Замена нижней  разводки│    3910,00│   7585,50│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 227│Ахазова        │    3│ 1978 │панель- │Замена          системы│    1180,00│   3044,90│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 228│Гузовского     │   15│ 1985 │панель- │Ремонт мягкой кровли, и│    2781,00│   6879,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │системы      холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 229│М.Горького     │   23│ 1975 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    2400,00│   4565,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │системы      холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 230│М.Горького     │   21│ 1975 │панель- │Замена нижней  разводки│    1670,00│   3836,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │канализации,    системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 231│Т.Кирова       │    6│ 1940 │кирпич- │Ремонт          системы│    2065,00│    631,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,      фасада,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │электропроводки        │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 232│Анисимова      │    2│ 1970 │кирпич- │Замена          системы│    2625,00│   4014,60│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 233│Гузовского     │   13│ 1978 │панель- │Замена          системы│    3630,00│  13561,50│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,   нижней│           │          │        │

│    │               │     │      │        │разводки отопления     │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 234│Гузовского     │    7│ 1975 │панель- │Замена          системы│    1185,00│   3044,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 235│Гузовского     │    5│ 1974 │панель- │Замена          системы│    2420,00│   6918,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 236│Гузовского     │   36│ 1973 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    3410,00│   7535,60│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │системы      холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 237│Беспалова      │    1│ 1978 │кирпич- │Замена          системы│    2060,00│   4221,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 238│Гражданская    │   67│ 1958 │кирпич- │Замена          системы│     650,00│    485,90│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 239│Гражданская    │   69│ 1956 │кирпич- │Замена          системы│     650,00│    495,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 240│Коллективная   │    7│ 1975 │кирпич- │Замена          системы│    1700,00│   2261,80│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 241│Коллективная   │    5│ 1976 │кирпич- │Замена          системы│    1100,00│   4005,20│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 242│Пирогова       │   30│ 1970 │кирпич- │Ремонт шиферной кровли,│    3500,00│   3611,70│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │системы отопления      │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 243│М.Горького     │   27│ 1978 │панель- │Замена          системы│    5253,00│   9681,20│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 244│Кривова        │   12│ 1973 │кирпич- │Замена          системы│    2575,00│   4040,50│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 245│Московский     │   42│ 1968 │панель- │Замена          системы│    4970,00│   7042,10│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,      стояков│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 246│М.Павлова      │  2/1│ 1972 │кирпич- │Замена          системы│    1545,00│   1464,40│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 247│Эльгера        │    5│ 1976 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    3200,00│   6104,30│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │замена          системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 248│Т.Кирова       │   11│ 1976 │панель- │Замена  системы  замена│    1500,00│   4575,60│   УК   │

│    │               │     │      │ный     │системы      холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│    │               │     │      │        │Итого                  │   87490,00│ 169200,60│        │

├────┴───────────────┴─────┴──────┴────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┤

│

│                                             2010 год                                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                             МУП "Московское районное управление ЖКХ"                             │

├────┬───────────────┬─────┬──────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┤

│ 343│М.Павлова      │   26│ 1975 │панель- │Замена          системы│    1300   │   3055,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 344│Гузовского     │    9│ 1974 │панель- │Замена          системы│    1695   │   4531,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 345│Гузовского     │   19│ 1975 │панель- │Замена          системы│    1130   │   3038,3 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 346│Эльгера        │    6│ 1975 │панель- │Замена          системы│    1130   │   3017,7 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 347│Эльгера        │   26│ 1976 │панель- │Замена нижней  разводки│    2360   │   7816,1 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,  системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 348│Ахазова        │    5│ 1981 │панель- │Замена          системы│    2100   │   3044,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 349│Ахазова        │    9│ 1978 │панель- │Замена          системы│    1180   │   2993,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 350│Ахазова        │   11│ 1979 │панель- │Замена          системы│    1850   │   3092,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,   ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │мягкой кровли          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 351│Ахазова        │   13│ 1978 │панель- │Замена          системы│    1320   │   3803,3 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 352│М.Горького     │   37│ 1978 │панель- │Замена          системы│    1135   │   3025,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 353│М.Горького     │   45│ 1978 │панель- │Замена          системы│    1135   │   3105,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 354│М.Павлова      │   40│ 1976 │панель- │Замена          системы│    3600   │   2295,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 355│Энтузиастов    │   13│ 1971 │кирпич- │Замена          системы│    2375   │   7211,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации,     ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │мягкой кровли          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 356│Т.Кривова      │   19│ 1973 │кирпич- │Замена          системы│    1500   │   3308,3 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 357│Т.Кривова      │   10│ 1975 │кирпич- │Замена          системы│    3000   │   6409,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 358│Т.Кривова      │    8│ 1975 │кирпич- │Замена          системы│    2000   │   3059,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,       стояки│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 359│Урукова        │    7│ 1965 │кирпич- │Замена          системы│    1300   │   3810,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 360│Урукова        │   15│ 1966 │кирпич- │Замена          системы│    1300   │   3705,1 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 361│Лебедева       │   15│ 1988 │панель- │Замена          системы│    1950   │   4191,6 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,   нижней│           │          │        │

│    │               │     │      │        │разводки отопления     │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 362│Кривова        │   17│ 1972 │кирпич- │Замена          системы│    2215   │   4535,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 363│Пирогова       │    8│ 1965 │панель- │Замена          системы│    2520   │   6206,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │канализации,    стояков│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 364│Беспалова      │    4│ 1972 │кирпич- │Замена          системы│    4020   │   5380,6 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления и  холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 365│Димитрова      │   18│ 1981 │панель- │Замена нижней  разводки│    1910   │   4562,1 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,      системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 366│М.Павлова      │  4/1│ 1976 │панель- │Замена          системы│    2240   │   3814,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 367│М.Горького     │    9│ 1975 │кирпич- │Замена          системы│    1500   │   2971,3 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 368│Т.Кривова      │   14│ 1974 │кирпич- │Замена          системы│    2670   │   3986,7 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │электропроводки       в│           │          │        │

│    │               │     │      │        │подъездах,       ремонт│           │          │        │

│    │               │     │      │        │мягкой кровли          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 369│Московский     │    7│ 1969 │кирпич- │Замена          системы│    2680   │   3129,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 370│Московский     │  31а│ 1973 │кирпич- │Ремонт  электропроводки│    2860   │   3682,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │в  подъездах,   системы│           │          │        │

│    │               │     │      │        │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 371│Эльгера        │    8│ 1975 │панель- │Замена          системы│    2980   │  27395,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 372│М.Павлова      │   37│ 1989 │кирпич- │Замена          системы│    3500   │   4989,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 373│М.Павлова      │   52│ 1984 │панель- │Замена          системы│    3200   │   4173,8 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 374│М.Павлова      │   62│ 1985 │панель- │Замена          системы│    3500   │   7718,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 375│М.Павлова      │   68│ 1985 │панель- │Замена          системы│    1850   │   7718,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 376│Гражданская    │ 62/1│ 1985 │панель- │Замена          системы│   14500   │  25336,3 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│    │               │     │      │        │Итого                  │   85505   │ 114770,5 │        │

├────┴───────────────┴─────┴──────┴────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┤

│                                             2011 год                                             │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                             МУП "Московское районное управление ЖКХ"                             │

├────┬───────────────┬─────┬──────┬────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────┬────────┤

│ 466│Гражданская    │   64│ 1985 │панель- │Замена          системы│    5380   │   4315,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления и  холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 467│Гражданская    │   66│ 1985 │панель- │Замена          системы│    6500   │  11478,5 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 468│Гражданская    │   74│ 1986 │панель- │Замена          системы│    3000   │   5432,6 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 469│М.Залка        │ 2/76│ 1987 │панель- │Замена          системы│    3500   │   4030,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 470│М.Павлова      │    3│ 1968 │панель- │Замена          системы│    1590   │   6133,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного водоснабжения│           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 471│Грасиса        │    2│ 1972 │кирпич- │Замена          системы│    1950   │   1909,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 472│Грасиса        │    4│ 1971 │кирпич- │Замена          системы│    2100   │   3841,5 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 473│Грасиса        │    6│ 1971 │кирпич- │Замена          системы│    2100   │   4065,8 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 474│Ахазова        │    7│ 1977 │панель- │Замена          системы│    1495   │   3056,7 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 475│Эльгера        │    2│ 1977 │панель- │Замена          системы│    1025,0 │   2295,7 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 476│М.Павлова      │   32│ 1976 │панель- │Замена          системы│    2780,0 │  11743,7 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 477│Эльгера        │   17│ 1978 │панель- │Замена          системы│    2910,0 │   5352,6 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 478│Гузовского     │   17│ 1983 │кирпич- │Замена          системы│    1185,0 │   6327,6 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 479│Гузовского     │   23│ 1979 │панель- │Замена          системы│    2670,0 │  11472,2 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 480│Гузовского     │   24│ 1973 │панель- │Замена          системы│    1460,0 │   3792,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 481│М.Павлова      │   54│ 1984 │панель- │Замена          системы│    3500,0 │   4182,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 482│М.Павлова      │   56│ 1984 │панель- │Замена          системы│    3500,0 │   4178,1 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 483│М.Павлова      │   58│ 1985 │панель- │Замена          системы│    3700,0 │   7732,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 484│Гражданская    │   68│ 1986 │панель- │Замена          системы│    2750   │   3260,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 485│Гражданская    │   72│ 1986 │панель- │Замена          системы│     7500  │  13469,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 486│Энтузиастов    │   16│ 1981 │кирпич- │Замена          системы│    1300   │   2413,9 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 487│Энтузиастов    │   17│ 1968 │панель- │Замена          системы│    1150   │   3532,0 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 488│О.Кошевого     │   1а│ 1983 │кирпич- │Замена          системы│    2850   │    983,6 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 489│О.Кошевого     │    3│ 1968 │кирпич- │Замена          системы│    3050   │   2189,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 490│Пирогова       │   28│ 1969 │кирпич- │Замена          системы│    4250   │   5659,5 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 491│Урукова        │    2│ 1958 │кирпич- │Ремонт  электропроводки│    2260   │   2284,8 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │в   подъездах,   замена│           │          │        │

│    │               │     │      │        │системы      холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │отопления              │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 492│К.Иванова      │   89│ 1952 │кирпич- │Замена          системы│    1500   │    365,8 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения,         │           │          │        │

│    │               │     │      │        │канализации            │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 493│Социалистичес- │   7а│ 1972 │панель- │Замена          системы│    1360   │   3779,7 │   УК   │

│    │кая            │     │      │ный     │холодного,     горячего│           │          │        │

│    │               │     │      │        │водоснабжения          │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 494│Энтузиастов    │  5/1│ 1970 │панель- │Замена          системы│    3440   │   3862,1 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │отопления,   холодного,│           │          │        │

│    │               │     │      │        │горячего водоснабжения │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│ 495│М.Павлова      │   34│ 1976 │панель- │Ремонт  мягкой  кровли,│    8300   │  15659,4 │   УК   │

│    │               │     │      │ный     │системы отопления      │           │          │        │

├────┼───────────────┼─────┼──────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────┼────────┤

│    │               │     │      │        │ИТОГО                  │   90055   │  44263,1 │        │

├────┴───────────────┴─────┴──────┴────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────┴────────┤